|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R/ Al observar la Carta Gantt y compararlo con nuestros avances puedo decir que en la semana 7 íbamos algo atrasados en relación con la organización de las actividades y Sprint, ya que íbamos en el Sprint 1 y según nuestra Carta Gantt deberíamos ir en el 2, esto fue más que nada porque nos dimos la semana de fiestas patrias, pero en la semana 8, 9 y 10, tuvimos un muy buen avance en relaciona a la programación del proyecto y la documentación de este, logrando avanzar rápido y quedar casi al día con las actividades correspondientes a nuestro backlog. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  R/ Los posibles problemas que se puedan encontrar en el desarrollo de este proyecto creo que se deben enfrentar en equipo con el grupo de trabajo ya que entre todos podemos definir un plan en el cual todos creamos que se lo mejor para entregar un buen proyecto Capston para nuestra carrera y Titulo. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  R/Según mi trabajo en el grupo creo que he avanzado bien y de forma eficiente ya que he ayudado en todos los documentos y la programación del proyecto que estamos realizando, siento que quizás podría mejorar en relación a la preparación y organización en relación a que somos más llevados a nuestro ritmo que realizar actividades todos los días como una rutina. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  R/ De momento no creo tener inquietudes, ya que todas las que se me han presentado hasta la fecha las he consultado con mi equipo de capston y a mi docente en clases. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  R/ En mi consideración personal creo que las actividades las debemos escoger cada uno ya que los 3 sabemos que somos un grupo y que debemos ser responsables, además de que al escoger cada uno la actividad se puede trabajar de una forma más cómoda y que le guste a cada uno.  En todo el desarrollo del proyecto se nos presentan nuevas actividades, pero como grupo nos hemos comunicado bien y dividido estas parte para desarrollar el avance el este proyecto durante la semana 8, 9 y 10 |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R/ El trabajo en conjunto con el grupo lo evaluó de forma positiva ya que tenemos buena comunicación, tolerancia y contribución de ideas para el proyecto, entre los 3 decidimos y avanzamos cuando dejamos las ideas claras entre los 3.  Quizás lo que mejoraría seria la certeza o rapidez de decidirnos en que hacer o como ya que nos ha costado decidirnos en algún momento en como empezar o quien empieza con qué parte, pero esto se resolvió durante el mismo día. |